项目交付时间：7月4号左右。

进度安排：用户界面开发的最早时间6月3号最晚结束时间6月20号。发帖模块最早时间6月3号最晚结束时间6月20号。回帖模块最早时间6月3号最晚结束时间6月20号。测试的最早开始时间是6月21号最晚结束时间7月3号。